План создания локального (без сервера) веб-сервиса псевдоанонимизации на чистом HTML+CSS+JS с подключением xlsx.full.min.js.

## 0) Базовые правила работы (по подходу из статьи)

- Каждая атомарная задача — отдельный чат в Cursor.

- В начале каждого чата: Plan mode → план + критерии готовности.

- Потом выполнение (редактирование файлов).

- После каждой задачи: проверка в браузере → коммит → push ветки → PR в GitHub → merge в main.

## 1) Репозиторий и структура (целевая)

Файлы:

- /index.html

- /styles.css

- /app.js

- /vendor/xlsx.full.min.js

- /docs/spec.md (требования — это главный источник правды)

- /docs/plan.md (этот файл)

- /docs/testcases.md (ручные тест-кейсы)

- /Cursor.md (инструкция агенту в проекте)

## 2) Токенизация без внешних зависимостей (критерии)

- Токены криптослучайные.

- Токены не вычисляются из исходного значения.

- Без словаря восстановление невозможно.

- Формат токена: [[<RID>]], RID base64url от random bytes.

## 3) Декомпозиция на атомарные задачи (каждая = отдельная ветка + отдельный чат)

### A1. Каркас UI

Результат:

- базовая разметка страницы по схеме из docs/spec.md

- фиксированные окна предпросмотра со скроллом

- без логики токенизации

### A2. Импорт XLSX (SheetJS)

Результат:

- загрузка файла

- список листов + выбор одного листа

- чтение данных листа в память (rows/cols)

### A3. Предпросмотр таблицы (без N-лимита)

Результат:

- табличный viewport фикс. размера

- внутренний скролл

- отображение всех строк (виртуализацию не делаем на старте)

### A4. Панель столбцов + выбор столбцов

Результат:

- список непустых столбцов

- подпись столбца: “A: <первое непустое значение>”

- чекбоксы выбора нескольких столбцов

### A5. Движок токенизации + построение словаря

Результат:

- кнопка “Анонимизировать выбранные столбцы”

- замена значений в выбранных столбцах на токены

- словарь entries[token] = {original,...}

- правило: одинаковое значение → один токен (в рамках словаря)

- пустые значения не трогаем

### A6. Экспорт анонимизированной таблицы (CSV)

Результат:

- скачивание CSV через Blob

- сохраняются все столбцы; выбранные — токены

### A7. Экспорт словаря JSON (верхний блок)

Результат:

- кнопка “Экспорт JSON”

- скачивание словаря

### A8. Импорт словаря JSON (нижний блок)

Результат:

- загрузка JSON

- валидация структуры meta, entries

- словарь доступен для деанонимизации текста

### A9. Деанонимизация ответа ИИ + диагностика токенов

Результат:

- textarea “ответ как есть”

- список найденных токенов справа (статус найден/не найден)

- вывод “деанонимизированный ответ”

- замена только точных токенов

### A10. Сворачиваемый блок “Промпт-подсказка”

Результат:

- UI-блок, по умолчанию свернут

- шаблон текста: “не изменяй [[...]]”

### A11. docs/testcases.md (ручная регрессия)

Сценарии:

- повторяющиеся значения → одинаковые токены

- пустые → пустые

- экспорт CSV → открывается в Excel

- импорт словаря после перезапуска → деанонимизация работает

- токены, которых нет в словаре → показываются как not found